附件1：

2019-2020年全市现代服务业健康养老重点项目建设投资提速计划

| 项目 名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 2019年 | 2020年 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设内容 | 建设内容 |  |
| 城乡街道和社区养老服务机构建设 | 新开工 | 1、每个县区建成1个综合养老服务中心，面积不少于0.5万平方米，共5个；2、在城市街道建设一个日间照料中心，面积不少于0.1万平方米，共21个；3、在城市社区建设一个嵌入式居家养老服务中心，面积不少于200平方米，共144个；4、在农村每个新建集中居住区建设社区养老服务中心，面积不少于200平方米，同步规划、同步建设、同步验收统一免费移交给民政部门。 | 2019.01至 2020.12 | 建设2个街道日间照料中心；建设15个社区居家养老服务中心 | 建设1个综合养老服务中心；建设3个街道日间照料中心；建设18个社区居家养老服务中心 | 沭阳县 |
|  |  |  |  | 建设1个街道日间照料中心；建设10个社区居家养老服务中心 | 建设1个综合养老服务中心；建设2个街道日间照料中心；建设13个社区居家养老服务中心 | 泗阳县 |
|  |  |  |  | 建设1个街道日间照料中心；建设10个社区居家养老服务中心 | 建设1个综合养老服务中心；建设2个街道日间照料中心；建设13个社区居家养老服务中心 | 泗洪县 |
|  |  |  |  | 建设1个综合养老服务中心；建设2个街道日间照料中心；建设15个社区居家养老服务中心 | 建设2个街道日间照料中心；建设10个社区居家养老服务中心 | 宿豫区 |
|  |  |  |  | 建设1个综合养老服务中心；建设2个街道日间照料中心；建设12个社区居家养老服务中心 | 建设2个街道日间照料中心；建设10个社区居家养老服务中心 | 宿城区 |
|  |  |  |  | 建设3个社区居家养老服务中心 | 建设1个街道日间照料中心；建设3个社区居家养老服务中心 | 市经开区 |
|  |  |  |  | 建设1个街道日间照料中心；建设2个社区居家养老服务中心 | 建设4个社区居家养老服务中心 | 市湖滨新区 |
|  |  |  |  | 建设1个街道日间照料中心；建设3个社区居家养老服务中心 | 建设3个社区居家养老服务中心 | 市洋河新区 |